中山市沙溪镇龙瑞村股份合作经济联合社“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，沙溪镇人民政府拟对位于中山市沙溪镇龙瑞村的工业用地进行改造，由中山市沙溪镇龙瑞村股份合作经济联合社（下称“龙瑞经联社”）自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于沙溪镇龙瑞村105国道西侧，北至水牛城商业广场，西至沙溪南路，东至105国道，南至岐沙路，用地面积2.83996公顷（28399.6平方米，折合约42.5994亩）。

(二)标图入库情况

改造地块于2018年12月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200051501，纳入图斑面积2.8369公顷（28368.57平方米，折合约42.55亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，现土地登记证中登记用途为商业，正在办理改变土地用途为工业用地。改造涉及的土地已经确权、登记，现土地证号为中府国用（2011）第2400603号，为龙瑞经联社自1999年开始使用。

- 土地现状情况

改造范围内现有4栋建筑物，为龙瑞经联社自1999年开始使用，无合法规划报建等手续，现有建筑面积3781.06平方米，现状容积率0.13，作工业用途所用。该地块目前未拆除现状建筑物，改造前龙瑞村租金收入为20万元/年，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造主体地块符合土地利用总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地2.83996公顷（28399.6平方米，折合约42.5994亩）。在《中山市沙溪镇工业用地规划条件论证报告》（中府函〔2022〕230 号）中，一类工业用地2.7699公顷（27698.69平方米，折合约41.55亩），容积率为1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米，需配套规划10KV开关房。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及龙瑞经联社1个权利主体，沙溪镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询权利人改造意愿，已开展村民表决，经征询农村集体经济组织成员的村民会议三分之二以上村民代表，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟实施全面改造。

由龙瑞经联社作为改造主体，改造后将建设集物资集散、仓储加工、信息处理、配套服务等功能于一体的现代化、系统化、生态化的产业园区，包括新经济生态产业中心、智能生产中心等。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.54，新建建筑面积不小于90000平方米（含不计容建筑面积18000平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到20000万元，年税收将达到895万元（21万元/亩）。

- 资金筹措

项目改造成本为25000万元，由改造主体拟投入资金25000万元，其中自有资金10000万元，银行借贷15000万元。

- 开发时序

项目开发周期为2年，拟1期开发。开发时间为2023年12月，拟投入资金25000万元，拟建建筑面积不少于90000平方米（含不计容建筑面积18000平方米）。

- 实施监管

改造主体应当按规定与沙溪镇政府签订项目实施监管协议，并按合作协议、监管协议约定实施改造。在监管协议中需明确：改造主体应履行的实质性改造、公共配建、工业厂房建设标准等相关义务；引入的产业、环保、能耗等准入要求；投资强度、产值、纳税强度、分割销售标准及受让企业的具体准入标准等要求和相应监管措施，以及物业管理、安全生产、公共设施维修等责任；其中项目改造后引进产业须符合我市产业导向，契合该项目以建设集物资集散、仓储加工、信息处理、配套服务等功能于一体的现代化、系统化、生态化的产业园区，包括新经济生态产业中心、智能生产中心的产业定位。