中山市卓实服饰有限公司“工改工”宗地项目低效工业用地改造方案

根据现行控制性详细规划，小榄镇人民政府拟对位于中山市小榄镇兆隆管理区的中山市卓实服饰有限公司低效工业用地实施改造，由中山市卓实服饰有限公司进行自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市小榄镇兆隆管理区，用地面积0.6540公顷（6539.56平方米，折合约9.81亩）。

- （二）标图入库情况

- 经核查，改造地块在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.5274公顷（5273.61平方米，折合约7.91亩），属非建设用地0.1266公顷（1265.95平方米，折合约1.90亩），因不符合土地利用总体规划而不能标图入库。

（三）权属情况

改造地块属国有，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2023）中山市不动产权第0075364号，为土地权利人中山市卓实服饰有限公司自2023年4月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有3栋建筑物，为麦明显、黄锐添、黎炳江自1994年开始使用，中山市卓实服饰有限公司为麦明显、黄锐添、黎炳江全资公司。现有建筑面积5500平方米，现状容积率0.84，无合法规划报建手续，作工业厂房所用。改造前年产值为130万元，年税收为4.3万元。经研究，认定该用地属于低效工业用地。改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块部分符合土地利用总体规划、控制性详细规划。其中，在土地利用总体规划中，属城镇建设用地0.5274公顷（5273.61平方米，折合约7.91亩），属非建设用地0.1266公顷（1265.95平方米，折合约1.90亩）；在《中山市小榄镇工业用地规划条件论证报告》（批复文号：中府函〔2022〕305号）中，一类工业用地0.6540公顷（6539.56平方米，折合约9.81亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市卓实服饰有限公司1个权利主体，小榄镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由中山市卓实服饰有限公司作为改造主体，实施全面改造。改造后将用于服饰生产以及电商运营产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.04，总建筑面积不小于23074.76平方米（含不计容建筑面积3190.74平方米），其中新建建筑面积23074.76平方米，不保留原有建筑。

改造项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到9000万元（917.43万元/亩），年税收将达到250万元（25.48万元/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金5000万元，其中自有资金3000万元，银行借贷2000万元。

- 开发时序

项目开发周期为18个月，拟分1期开发。开发时间为2023年6月，拟投入资金5000万，拟建建筑面积23074.76平方米（含不计容建筑面积3190.74平方米），主要实施建设工业厂房。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。